|  |
| --- |
| C:\Users\Thomas\EPSI\Etude Systémique\Logo_EPSI.png |
| **Projet KM** |
| Marianne et les 5 Fantastiques |
|  |
| M. DEBAS Thomas Mlle. DEMOULIN Marianne M. DESZCZ Sébastien M. JAGOURY Matthieu M. MAURICE Rémy M. MEURILLON Grégoire Mlle. STALTER Marianne |
| **Années 2013-2014**  **B3 Initial** |

|  |
| --- |
|  |

**Progress Report : 06/11/2013**

To share the data, we have implemented a SVN, and for the communication between team members, we use Skype and emails.

Therefore, the coordination and the development project has been improved and we completed all the documents relative to the PAQE and request for proposal.

The graphical chart, workflow, the template, Gantt, design standards, coding standards, individual skills sheets, and individual and group social skill types. Documents of tests, the tree of intranet application, web pages and user-stories were also completed.

In addition, we created the database, the MCD and MLD. We tested the database and it functions locally.

For the future of the project, we have to check the consistency of documents with the client for his validation, in order to finalize the proposition.

Finally, we have to develop the application (connection to the database and develop pages), test the application and set up the network for servers.

**Rapport d’avancement : 06/11/2013**

*Nous avons mis en place, pour partager les données, un SVN, et pour la communication dans le groupe, nous utilisons Skype et les courriels.*

*De ce fait, la coordination et l’élaboration du projet a été nettement améliorée et nous avons finalisé l’ensemble des documents relatifs au PAQE et au cahier des charges.*

*La charte graphique, le workflow, le Template, le Gantt, les normes de conception, les normes de codages, les fiches de compétences individuelles, groupes et savoir être, les documents sur les tests, l’arborescence de l’application intranet, des pages web et les user-stories sont terminés.*

*De plus, nous avons réalisé la base de données, le MCD et le MLD. Ceux-ci ont été testés et sont fonctionnels en local.*

*Pour la suite du projet, il faut vérifier la cohérence des documents avec le client et avoir son accord, dans le but de finaliser le cahier des charges.*

*Enfin, il nous reste la partie développement de l’application (connexion à la base de données et développement des pages), la phase de test de l’application et la mise en place des serveurs.*